СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОПЫТНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

# Р Е Ш Е Н И Е

от 26 декабря  2019 г.                                       с. Зеленое                                                  № 192

Об утверждении Плана мероприятий

по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Опытненского сельсовета на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с последующими изменениями),  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Уставом муниципального образования Опытненский сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия, Совет депутатов Опытненского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия

# РЕШИЛ:

1. Утвердить План мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год на территории Опытненского сельсовета, согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

# Глава Опытненского сельсовета

Усть–Абаканского района

Республики Хакасия            		                                                                    В.А. Левенок

# Приложение

к решению Совета депутатов

Опытненского сельсовета

от 26.12.2019 г. №  192

План мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Опытненского сельсовета на 2020 год

| № п/п | Наименование работ | Финансовые средства, тыс. руб. | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет РХ | Бюджет РФ | Бюджет района | Бюджет поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Мичурина с. Зеленое |  | 10 890 |  | 108,9 | июнь-июль |
| 2. | Устройство тротуара по ул. Первомайская в с. Зеленое Усть-Абаканского района Республики Хакасия |  |  |  | 1614 | июнь-сентябрь |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги ул. Большая д. Заря |  |  |  | 120 | июнь |
| 4. | Ямочный ремонт въездной автомобильной дороги с. Зеленое |  |  |  | 150 | июнь |
| 5. | Нанесение дорожной разметки |  |  |  | 80 | июнь сентябрь |
| 6. | Установка дорожных знаков |  |  |  | 40 | июнь-сентябрь |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги ул. Братьев Барахтаевых | 1810 |  |  | 18,1 | июнь-сентябрь |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги ул. Радужная | 1000 |  |  | 10 | июнь-сентябрь |
| 9. | Грейдирование улиц |  |  |  | 145,75 | июнь-июль |
| 10. | Монтаж уличного освещения на автомобильной дороге ул. Мичурина в рамках безопасности дорожного движения |  |  |  | 200 | июнь-июль |
| 11. | Зимнее содержание автомобильных дорог |  |  |  | 100 | январь-март ноябрь-декабрь |
| 12. | Заключение договора на осуществление строительного контроля за ремонтом автомобильных дорог на территории Опытненского сельсовета |  |  |  | 281,85 | май-июнь |